|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | **Aftaleseddel nr.** | | | **E3-02** | |
| **Sag** | | | **Ny skole i Bykøbing** | | | | | | | | | | | |
| Entreprise/leverance | | | E3 - Murerentreprisen | | | | | | | | | | | |
| Entreprenør/leverandør | | | Murerfirmaet ApS | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Aftalen** **omfatter:** | | | **Ændring af mursten.** | | | | | | | | | | Kr. ekskl. moms | |
| Ændring af murstentype jf. mail af yyyy.mm.dd | | | | | | | | | | | | | 40.000,00 | |
| **Årsag** **til** **ændringen:** | | | | | | **Beskrivelse af årsagen:** | | | | Sum ekskl. moms, kr. | | | **40.000,00** | |
| Ønske fra bygherren | | | | X | | Bygherren ønsker anden stentype end tilbudt. | | | | 25 % moms, kr. | | | 10.000,00 | |
| Forslag fra entreprenøren | | | |  | | Sum inkl. moms, kr. | | | **50.000,00** | |
| Fejl eller mangel i projekt | | | |  | | Fakturering og betalingsbetingelser jf. kontrakt. | | | | |
| Andet | | | |  | |
| **Bilag (vedhæftes):** | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  | Timeløn |
| Tegning nr. 03, dateret yyyy.mm.dd  Tilbud jf. mail af yyyy.mm.dd | | | | | | | | | X | Tillæg | X | Fast pris |  | |
|  |  |  |  | X | Materialer |
|  | Fradrag |  | Overslag |  | |
|  |  |  |  |  | Enhedspris |
|  | | | |  | |
|  | Tilbud |
|  |  |
| X | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Tidsplanen:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **X** | Ændringen har ikke konsekvenser for tidsplanen: | | | |  | | Ændringen har konsekvenser for tidsplanen (hovedtidsplan/arbejdsplan/detailtidsplan beskrives): | | | | | | | |
|  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Godkendelse:** | | **Dato:** | | | | | | **Underskrift:** | | | | | | |
| Entreprenør: | | yyyy.mm.dd | | | | | | Entrepriseleder | | | | | | |
| Rådgiver: | |  | | | | | |  | | | | | | |
| Bygherre: | |  | | | | | |  | | | | | | |